角色權限、功能流程、WBS、工時、結算與報表操作指南

版本日期：2026-07-09

本手冊適用於 PMPS 專案與商機管理系統，說明不同權限角色可使用的功能，以及商機、協銷、專案、WBS、工時、結算與報表的日常操作方式。

1. 系統角色與權限總覽

PMPS 會依帳號角色顯示可使用的選單與功能。若同一帳號有多個角色，系統會合併可用權限。

| 角色 | 主要對象 | 主要用途 |
| --- | --- | --- |
| Admin | 系統管理員 | 帳號、系統設定、全部資料、報表、結算、刪除與管理功能 |
| Manager | 主管 | 檢視與管理部門資料、審核、KPI、報表、結算、費率與公式設定 |
| PM | 專案經理 | 建立與管理專案、WBS、CR、專案工時與排程 |
| Business | 業務 | 建立與追蹤商機、檢視自己負責的商機、處理業務審核 |
| Presales | 協銷 / 售前 | 協銷商機、填報協銷工時、協助建立專案與 WBS |
| Tech | 技術人員 | 查看被指派專案、建立/更新 WBS、填報專案工時、處理 CR |
| User | 一般使用者 | 依實際被加入的專案或通知檢視有限資料 |

1.1 功能權限矩陣

| 功能 | Admin | Manager | PM | Business | Presales | Tech |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 儀表板 / 通知中心 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 |
| 商機管理 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 |
| 新增商機 | 可 | 可 | - | 可 | 可 | - |
| 商機協銷指派 | 可 | 可 | 依權限 | 依商機 | 可 | 可 |
| 商機轉 SR / 專案 | 可 | - | 可 | - | 可 | - |
| 專案總表 | 可 | 可 | 可 | - | - | - |
| 專案管理 | 可 | 可 | 可 | - | - | 可 |
| 新增 SR / 專案 | 可 | 可 | - | - | - | - |
| WBS 建立 / 提交 | 可 | - | 可 | - | 可 | 可 |
| WBS 審核 | 可 | 可 | 可 | - | - | - |
| 專案工時 | 可 | 可 | 可 | - | - | 可 |
| 協銷工時 | 可 | 可 | 可 | - | 可 | 可 |
| 變更單 CR | 可 | 可 | 可 | 業務審核 | 可 | 可 |
| 排程行事曆 | 可 | 可 | 可 | - | - | 可 |
| 資源池 / 稼動率 | 可 | 可 | - | - | - | - |
| KPI / 自訂報表 | 可 | 可 | - | - | - | - |
| 月度結算 | 可 | 可 | - | - | - | - |
| 費率 / 自訂欄位 / 公式 | 可 | 可 | - | - | - | - |
| 帳號管理 / 系統設定 | 可 | - | - | - | - | - |

實際可見資料仍會受「所屬部門、管理部門、專案成員、商機成員、WBS 指派人員」等資料範圍控制。

2. 登入、導覽與共通操作

2.1 登入

開啟系統網址。

使用管理員建立的帳號密碼登入。

若系統已啟用 Entra ID，可使用 Microsoft 帳號登入。

登入後會進入儀表板首頁。

2.2 側邊選單

系統左側選單會依角色顯示模組：

工作台：儀表板、通知中心

商機 / 售前：商機管理、協銷工時

專案 / 工時：專案總表、專案管理、專案工時、變更單

排程：排程行事曆

人力管理：資源池、稼動率

KPI / 報表：KPI 達成儀表板、自訂報表

結算：月度結算

公式設定：費率設定、自訂欄位、利潤中心公式

系統管理：帳號管理、系統設定

2.3 全域搜尋

畫面上方提供全域搜尋，可快速前往商機、專案、SR、報表、設定等常用頁面。

2.4 通知中心

通知中心會顯示：

WBS 送審與審核結果

專案或商機指派

CR 待審核

系統提醒與警示

3. 業務欄位與帳號選擇

商機與專案中的「業務」欄位已改為帳號選擇。

3.1 選擇業務

在新增商機、新增 SR、商機轉 SR 或編輯業務時，點選「業務」欄位。

輸入姓名、Email、部門、職稱或關鍵字。

系統會以模糊搜尋顯示符合帳號。

選擇帳號後，系統會自動帶入：

- 業務姓名 - 業務部門 - 對應帳號 ID

3.2 模糊搜尋規則

搜尋會忽略大小寫、空白、符號與全半形差異，並支援分段關鍵字。例如可輸入：

姓名片段

Email 片段

部門代碼

姓名 + 部門

職稱關鍵字

3.3 對報價單的影響

WBS 轉報價單時，報價單的業務欄位會自動使用 SR / 專案上的業務資料。

4. 商機管理

適用角色：Admin、Manager、Business、Presales、PM、Tech。

4.1 新增商機

進入「商機管理」。

點選「新增商機」。

填寫商機名稱、客戶名稱、業務、預估金額、商機類型、產品與描述。

商機類型：

- 營收型商機：會納入 Pipeline。 - 協銷：以協銷工時計算個人貢獻，不以商機金額納入營收 Pipeline。

儲存後可進入商機詳情。

4.2 商機狀態

| 狀態 | 說明 |
| --- | --- |
| 待處理 | 新建立商機 |
| 已確認 | 已確認需求或機會 |
| 協銷中 | 已指派售前 / 技術支援 |
| 已成交 | 商機已成交，但尚未轉案 |
| 已轉案 | 已轉為 SR / 專案 |
| 已失敗 | 商機未成交 |

4.3 編輯商機資訊

在商機詳情頁可依權限編輯：

商機狀態

商機類型

預估金額

業務

商機描述

自訂欄位

4.4 指派協銷

進入商機詳情。

點選新增協銷指派。

搜尋並選擇售前或技術人員。

填寫預估協銷時數。

指派後商機狀態會進入協銷中。

4.5 回報協銷工時

進入商機詳情或「協銷工時」。

選擇商機、工作日期、時數與工作描述。

儲存後會納入協銷工時統計。

若月份已鎖定，該月工時不可再異動。

4.6 商機轉 SR / 專案

進入商機詳情。

點選「一鍵建立 SR / 專案」。

填寫 SR 名稱、合約金額、業務、PM 與技術人員。

確認後系統會建立 SR，並將商機狀態改為已轉案。

商機上的客戶、業務、協銷成員會帶到新 SR。

5. SR / 專案管理

適用角色：Admin、Manager、PM、Tech。

5.1 新增 SR / 專案

進入「專案管理」或「服務請求 SR」。

點選建立 SR。

填寫專案名稱、公司名稱、業務、類型、合約金額或維運點數。

指派 PM。

儲存後進入 SR / WBS 管理頁。

5.2 專案狀態

| 狀態 | 說明 |
| --- | --- |
| 待指派 | 新建立，尚未正式進入執行 |
| 執行中 | WBS 核准或已有工時更新 |
| 已結案 | 專案完成 |
| 已取消 | 專案取消 |

5.3 編輯專案業務

進入 SR / WBS 管理頁。

在基本資訊區點選「編輯業務」。

搜尋並選擇業務帳號。

儲存後，WBS 轉報價單會使用新的業務資料。

6. WBS 管理與報價單

適用角色：Admin、Manager、PM、Presales、Tech。

6.1 建立 WBS 版本

進入 SR / WBS 管理頁。

點選建立新版本。

新增工作項目。

填寫工作項目名稱、工作天數、負責人、起始時間、起訖時間、說明與備註。

可新增子任務，形成階層式 WBS。

完成後送出版本審核。

6.2 匯入 WBS Excel

在建立 WBS 草稿時選擇匯入 Excel。

系統會檢查 SR ID 與版本資訊。

可選擇追加到草稿或取代草稿。

匯入後請檢查負責人、工時與日期。

6.3 WBS 審核

Admin、Manager 或負責 PM 可審核已送出的 WBS。

可選擇核准或退回。

退回時需填寫原因。

核准後，專案可進入執行狀態。

6.4 匯出 WBS Excel

匯出內容包含：

Action Item

AEB 報價單

匯出資訊

Action Item 會對應系統 WBS 欄位，包含工作項目、負責人、工時、起始時間、起訖時間等。

6.5 WBS 轉報價單

在 SR / WBS 管理頁點選「WBS 轉報價單」。

系統會取最新可用 WBS 版本。

報價單會自動帶入：

- 客戶名稱 - 專案名稱 - 業務部門 / 業務 - 技術部門 / 技術負責人 - 工作項目 - 指派人員費率

若人員未設定日費率，系統會提示需補費率。

7. 工時填報

7.1 專案工時

適用角色：Admin、Manager、PM、Tech。

進入「專案工時」。

選擇專案與 WBS 工作項目。

填寫工作日期、時數與工作描述。

儲存後會納入專案成本與稼動率。

若月份已鎖定，工時不可再新增或刪除。

7.2 協銷工時

適用角色：Admin、Manager、PM、Presales、Tech。

進入「協銷工時」。

選擇商機。

填寫工作日期、時數與描述。

儲存後會納入協銷成本與個人 KPI Summary。

8. 變更單 CR

適用角色：Admin、Manager、PM、Presales、Tech；Business 可處理業務審核。

8.1 建立 CR

進入「變更單 CR」。

點選建立 CR。

選擇 SR。

填寫變更原因、工時調整、金額調整。

可關聯 WBS 工作項目。

送出後進入審核流程。

8.2 審核流程

| 狀態 | 可處理角色 |
| --- | --- |
| 待業務審核 | Business / Admin |
| 待主管審核 | Manager / Admin |
| 已核准 | 完成 |
| 已退回 | 需重新調整 |

9. 排程行事曆

適用角色：Admin、Manager、PM、Tech。

進入「排程行事曆」。

查看個人或專案相關排程。

可將 WBS 工作項目排入日期。

排程需符合專案起訖日前後允許範圍。

10. 人力管理

適用角色：Admin、Manager。

10.1 資源池

用於檢視人員角色、部門、技能與資源分布。

10.2 稼動率

用於檢視人員工時、部門負載與利用率。資料來源包含專案工時與協銷工時。

11. 結算

適用角色：Admin、Manager。

11.1 月度結算

進入「月度結算」。

選擇專案或協銷類型。

檢視指定月份的工時、成本與營收資料。

匯出結算報表。

11.2 鎖定月份

主管確認資料無誤後可鎖定月份。

鎖定後，該月份專案工時與協銷工時不可再異動。

Admin 可解鎖月份。

12. KPI、報表與年度目標認列

適用角色：Admin、Manager。

12.1 KPI 達成儀表板

KPI 儀表板可檢視：

部門目標

實際認列收入

Pipeline 預估

商機狀態

專案狀態

稼動率

勝率趨勢

成本 vs 營收

12.2 年度目標認列口徑

年度目標認列報表以系統資料產出，不使用外部報表作為主資料來源：

年度目標：KPI Target

已認列收入：SR 的認列月份與認列金額

Pipeline：未結案 SR 與營收型商機

協銷：協銷工時 × 系統設定單價

YoY：同口徑下的前一年認列金額比較

已結案但缺認列月份或認列金額的資料，會列為資料異常備註，不自動用合約金額猜認列。

12.3 自訂報表

可產出：

未結案清單匯出

年度目標 / 認列 / Pipeline 報表

部門利潤結算報表

工時清單報表

人力稼動率報表

客戶 / 專案毛利報表

PM 排行榜

預算偏差分析

SLA 達成率報表

客戶續約 / 勝率報表

12.4 匯出 Excel

進入「自訂報表」。

選擇報表類型與條件。

產生報表。

點選匯出 Excel。

13. 公式、費率與自訂欄位

適用角色：Admin、Manager。

13.1 費率設定

用於設定人員日費率與時薪。WBS 轉報價單會使用人員日費率計算報價金額。

13.2 自訂欄位

Admin 可為商機、SR、WBS、CR 建立自訂欄位，支援文字、數字、選單、日期、開關、URL 與多行文字。

13.3 利潤中心公式

可設定：

管銷分攤率

協銷每小時認列金額

處級 KPI 目標

各部門 KPI 目標

個人年度目標

各部門 KPI 加總需等於處級目標，否則系統會阻擋儲存。

14. 系統管理

適用角色：Admin。

14.1 帳號管理

可執行：

新增手動帳號

編輯帳號姓名、Email、部門、角色、啟用狀態

設定主管管理部門

批次更新角色或部門

刪除手動帳號

14.2 Entra ID 同步

若系統已設定 Entra ID，Admin 可同步 Microsoft 帳號資料。

14.3 系統設定

包含：

一般設定

安全與存取

通知與郵件

整合與 API

背景作業排程

SharePoint 文件庫設定

15. 常見問題

15.1 找不到業務帳號

請確認：

帳號是否已在帳號管理中建立或同步。

帳號是否啟用。

是否輸入姓名、Email 或部門片段。

若在新增 SR 頁面找不到，請重新整理頁面後再搜尋。

15.2 WBS 轉報價單沒有帶出業務

請確認：

SR / WBS 管理頁的基本資訊已有業務。

若沒有，點選「編輯業務」重新選擇帳號。

匯出前確認已儲存。

15.3 工時無法新增或刪除

可能原因：

該月份已結算鎖定。

使用者不是該商機、專案或 WBS 的可操作人員。

WBS 尚未核准。

15.4 看不到某個選單

選單會依角色顯示。若需要開通權限，請聯絡 Admin 檢查帳號角色與部門設定。

15.5 報表沒有資料

請確認：

年度與部門篩選是否正確。

專案是否已有認列月份與認列金額。

商機是否為營收型商機。

工時是否已填報。

主管是否有管理該部門的權限。

16. 建議日常流程

16.1 業務 / 協銷流程

Business 新增商機。

選擇業務帳號與商機類型。

指派 Presales / Tech 協助。

Presales / Tech 回報協銷工時。

成交後由 PM / Presales / Admin 轉 SR。

16.2 專案流程

Admin / Manager 建立 SR，或由商機轉 SR。

指派 PM 與專案成員。

PM / Tech / Presales 建立 WBS。

Manager / PM 審核 WBS。

Tech 填報專案工時。

有變更時建立 CR。

月底主管結算並鎖定月份。

16.3 主管管理流程

檢查通知中心待審核事項。

檢查專案總表與風險。

檢查 WBS、CR 與工時資料。

月底執行結算。

定期匯出 KPI 與年度目標認列報表。