PMPS ENGINEERING DOCUMENTATION

PMPS 技術文件建置工作計劃書

工作範圍、WBS、品質關卡與持續維護機制

文件編號	PMPS-DOC-PLAN-001

版本／狀態	v1.0／正式版

建立日期	2026-08-04

適用系統	PMPS 現行 TypeScript 主線版本

主要讀者	工程實作、維運與技術審查人員

文件基準：程式碼優先於既有 README；若兩者不一致，以 main 分支原始碼為準。

# 文件目錄

| 章節 | 內容 |
| --- | --- |
| 01 | 目標與交付成果 |
| 02 | 建置原則與工作分解 |
| 03 | 里程碑與角色分工 |
| 04 | 品質驗收 |
| 05 | 持續維護與風險管理 |

閱讀方式｜先閱讀概觀與邊界，再依工作角色查閱流程、介面、資料模型或維運章節；文件中的『審查重點』屬改善建議，不代表已完成實作。

# 1. 計畫摘要

計畫目的｜建立可由工程團隊直接使用的四份正式技術文件，讓程式、資料庫、前後端流程與文件維護責任具備一致且可追溯的基準。

本計畫涵蓋工作計劃書、Code 架構書、DB 架構書及前端後端架構書。內容以現行 TypeScript 主線程式碼為準，既有 README、部署說明與操作手冊作為輔助來源，不反向覆蓋程式事實。

# 2. 目標與成功標準

四份 DOCX 均具備版本、狀態、建立日期、主要讀者、目錄、頁碼與維護規則。

所有前端正式路由、後端 tRPC Router 群組、REST/SSE 介面與 Mongoose Models 均可在文件中找到對應說明。

架構圖、資料關係與流程描述能由程式路徑追溯，不引用已移除頁面或過時技術版本。

每份文件通過結構稽核與逐頁渲染檢查，沒有截字、重疊、表格溢位或缺字。

建立異動觸發條件，使後續功能、Schema 或部署變更能同步更新文件。

# 3. 交付成果

| 交付物 | 核心內容 | 主要使用者 | 完成定義 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作計劃書 | 工作範圍、WBS、里程碑、品質與維護 | 技術主管／文件負責人 | 建置與維護活動可執行 |
| Code 架構書 | 程式分層、模組、依賴、認證與部署 | 全端／維運工程師 | 可定位主要模組與擴充點 |
| DB 架構書 | Collections、Schema、關係、索引與維運 | 後端／DBA／資料工程師 | 核心資料結構與限制可追溯 |
| 前端後端架構書 | 頁面、API、資料流、整合與部署邊界 | 前端／後端／整合工程師 | 端到端流程與介面清楚 |

# 4. 建置原則

程式碼優先：App.tsx、routers、models、shared types、環境與部署檔為第一來源。

現況與建議分離：已實作行為以陳述句記錄；改善事項標記為『審查重點』。

單一名詞表：Opportunity、Service Request（SR）、WBS、Change Request（CR）、Settlement 等術語跨文件一致。

適量圖表：關係複雜時使用架構圖或比較表，一般說明維持短段落與清單。

安全處理：不得把密碼、Token、連線密碼或個資寫入文件。

# 5. 工作分解結構（WBS）

| WBS | 工作包 | 工作內容 | 產出 | 責任角色 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 盤點來源 | 確認 main、套件版本、路由、Router、Models、環境與部署檔 | 來源清單 | 文件負責人 |
| 1.2 | 建立術語表 | 統一商機、SR、WBS、CR、結算、角色與權限名稱 | 術語基準 | 全端 Reviewer |
| 2.1 | 撰寫工作計畫 | 定義範圍、活動、角色、品質與維護 | 工作計劃書初稿 | 文件負責人 |
| 2.2 | 撰寫 Code 架構 | 整理分層、模組、依賴、建置、測試與部署 | Code 架構初稿 | 全端 Reviewer |
| 2.3 | 撰寫 DB 架構 | 整理 Schema、關係、索引、生命週期與維運 | DB 架構初稿 | 後端／DB Reviewer |
| 2.4 | 撰寫前後端架構 | 整理頁面、API、認證、資料流、整合與部署 | 前後端架構初稿 | 前端／後端 Reviewer |
| 3.1 | 交叉核對 | 比對四份文件的名詞、流程、路由與資料模型 | 差異清單 | 全端 Reviewer |
| 3.2 | 結構稽核 | 檢查標題、表格、欄寬、目錄、頁碼與中繼資料 | 稽核結果 | 文件負責人 |
| 3.3 | 視覺驗證 | 逐頁渲染並檢查截字、重疊、缺字與分頁 | QA 通過記錄 | 文件負責人 |
| 4.1 | 正式交付 | 輸出四份 DOCX 並建立版本維護規則 | v1.0 正式版 | 文件 Owner |

# 6. 里程碑與品質關卡

| 階段 | 完成條件 | 品質關卡 |
| --- | --- | --- |
| M1 來源盤點 | 現行路由、Router、Models、環境與部署清單完成 | 無法追溯的內容不得進入正式稿 |
| M2 內容初稿 | 四份文件章節與主要圖表完成 | 現況與建議已分離 |
| M3 技術審查 | 跨文件名詞、流程及資料關係一致 | 高風險歧異已修正 |
| M4 文件 QA | 結構稽核、渲染與逐頁檢查通過 | 無截字、溢位、重疊或缺字 |
| M5 v1.0 交付 | 四份 DOCX 存入 docs/architecture | 版本與維護責任明確 |

# 7. 角色與責任

| 角色 | 主要責任 | 審查重點 |
| --- | --- | --- |
| 文件 Owner | 統整來源、撰稿、版控與交付 | 結構、術語、可讀性與版本 |
| 前端 Reviewer | 驗證頁面、路由、Provider、權限與資料存取 | App.tsx、AppLayout、tRPC client |
| 後端 Reviewer | 驗證 Middleware、Router、Service、工作排程與整合 | server/index、routers、_core、services |
| DB Reviewer | 驗證 Models、關係、索引、生命週期與 Cosmos 限制 | server/models、db.ts、prepare-db |
| Release Owner | 確認正式文件進入主線並通知團隊 | 版本、路徑、變更記錄 |

# 8. 驗收檢查表

文件能在 Microsoft Word 開啟，沒有修復提示或損壞訊息。

目錄、標題層級、頁首、頁尾與頁碼一致。

表格使用固定欄寬，可跨頁但不拆散單列內容。

架構圖清晰、標題完整，且與內文描述一致。

沒有寫入 Secret、實際密碼、Token、完整連線憑證或不必要個資。

程式來源清單完整；文件內沒有 README 的過時頁面或錯誤版本號。

每頁 PNG 已檢查，沒有截字、重疊、孤立標題及異常大留白。

# 9. 維護機制

| 變更事件 | 必要更新文件 | 完成時點 |
| --- | --- | --- |
| 新增／移除頁面或導覽 | Code、前端後端 | 功能 PR 合併前 |
| 新增／修改 tRPC 或 REST 介面 | Code、前端後端 | API PR 合併前 |
| Schema、Index 或關係改變 | DB、Code、前端後端 | 資料變更上線前 |
| 認證、權限或稽核政策改變 | Code、前端後端 | 安全審查完成時 |
| 部署平台、環境變數或排程改變 | Code、前端後端 | 部署變更上線前 |
| 每季例行檢查 | 四份文件 | 每季最後一個工作週 |

# 10. 風險與應對

| 風險 | 影響 | 應對 |
| --- | --- | --- |
| 程式快速變動造成文件過時 | 工程判斷錯誤 | 把文件更新列入 Definition of Done，並按季複核 |
| README 與程式不一致 | 引用錯誤資訊 | 程式碼優先，README 僅作輔助 |
| 大型 Router 難以完整盤點 | 遺漏端點或權限 | 以 Router 匯出名稱與程序掃描雙重核對 |
| 文件過度詳盡 | 維護成本過高 | 保留穩定架構與介面，避免逐行解說 |
| 圖表與文字分歧 | 讀者誤解資料流 | 交叉審查並同批更新圖表與內文 |