TECHNICAL SPECIFICATION

PMPS 專案管理平台

待確認項目分析、修補方法與功能設計規格書

文件目的：將測試追蹤表中 31 項「待確認」轉換為可實作、可測試、可驗收的開發規格

來源文件：PMPS專案管理平台_測試問題追蹤表 (1).xlsx

規格基準：目前程式碼分支 agent/monthly-recognition-product-catalog

文件版本：v1.0

日期：2026-08-24

狀態：執行基線：先修復 P0/P1，再完成架構型功能與遷移

決策摘要

31 項：Bug 11、改善建議 9、功能新增 7、流程設計 3、權限調整 1。

優先序：緊急 1、高 12、中 15、低 2、未填 1；未填項目因涉及跨部門資料模型，建議列 P1。

五個共通設計原則：可復原刪除、能力式權限、原子更新、結構化歷程、遷移可重跑。

本文件可直接作為開發、測試與驗收依據。

# 文件導覽

1. 範圍、統計與優先順序

2. 共通技術設計與資料原則

3. 31 項逐項修補／設計規格

4. 資料模型與遷移設計

5. 分階段實作路線圖

6. 測試、發布與回復策略

附錄 A：來源列號對照

待確認定義：來源試算表狀態欄包含「待確認」；負責人欄誤植的相同文字不重複計數。

資料品質備註：來源列 25、26、27、34、35 的備註儲存格含文字 #VALUE!，不是可計算公式，故不作需求判斷依據。

# 1. 範圍、統計與優先順序

## 1.1 數量統計

| 模組 | 項目數 | 類型 | 項目數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 專案管理 | 15 | Bug | 11 |
| 商機管理 | 9 | 改善建議 | 9 |
| 公司管理 | 4 | 功能新增 | 7 |
| 排程行事曆 | 2 | 流程設計 | 3 |
| 專案總表 | 1 | 權限調整 | 1 |

## 1.2 執行優先序

| 階段 | 涵蓋 | 主要項目 | 完成門檻 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 緊急/高風險 Bug | #6、#7、#9、#14、#29 | 阻斷問題消除、回歸測試通過 |
| P1 | 高優先與核心模型 | #2、#10、#11、#15–#18、#20、#23、#25 | 權限/遷移/稽核與整合測試完成 |
| P2 | 中低優先與體驗 | 其餘項目 | 功能驗收、文件與監控完成 |

# 2. 共通技術設計與資料原則

生命週期：一般使用者以封存取代永久刪除；永久刪除限 Platform Owner，先預覽關聯、輸入原因、寫入稽核。

權限：由 server capability 作為唯一真值；UI 只依 capability 顯示/停用動作，不能以按鈕隱藏取代後端授權。

資料更新：MongoDB mutation 統一使用原子 $set/$unset 或 transaction，禁止混合 replacement 與 operator。

歷程：商業事件保存 entity、eventType、before、after、actor、reason、occurredAt、correlationId；敏感欄位依權限遮罩。

遷移：每支 migration 必須可重跑、可 dry-run、輸出 scanned/changed/skipped/conflicted，建立索引前先處理衝突。

相容：新模型先雙讀舊欄位、只寫新欄位；回填完成且監控穩定後再移除 legacy。

錯誤體驗：API 回傳 code、field、row、entityId、message；UI 顯示可採取的行動並在樂觀更新失敗時復原。

# 3. 31 項逐項修補／設計規格

## 01. SR 專案經理預設值未帶入

| 來源列 | 25 | 分類 | 專案管理｜Bug｜中 |
| --- | --- | --- | --- |

原始問題：SR 已有專案經理，但進入編輯時人員選擇器只顯示「待指派」。

目前判定：程式已有 pmId 的儲存、回傳及表單預填路徑，需以完整流程鎖定。

根因／缺口：表單初始化、非同步人員清單與既有 pmId 的合併時序可能不一致。

修補／設計：統一以專案 pmId 為表單真值；選項尚未載入時保留既有 ID 與顯示名稱；資料載入完成後再解析人員。

影響元件：ServiceRequest、projects router、專案編輯表單、人員選擇器

驗收條件：開啟既有 SR 即顯示原 PM；儲存其他欄位不會清空 PM；離職或停用帳號仍以唯讀標籤顯示。

最低測試：既有 PM、無 PM、停用 PM、慢速載入與儲存後重開。

## 02. WBS Excel 匯入多人指派遺失

| 來源列 | 26 | 分類 | 專案管理｜Bug｜高 |
| --- | --- | --- | --- |

原始問題：同一工作項目有多位負責人時，匯入後只保留第一位。

目前判定：前後端已具 assigneeIds 陣列；需驗證匯入、草稿、正式版及回載全鏈路。

根因／缺口：舊欄位 assigneeId 與新版 assigneeIds 並存，解析或正規化時可能只取首值。

修補／設計：以 assigneeIds 為唯一寫入欄位；支援逗號、分號、換行分隔；無法解析者列為預覽錯誤，不可靜默略過。

影響元件：WBS 匯入器、草稿/版本 schema、送審 API、WBS 顯示

驗收條件：兩位以上指派者匯入、預覽、儲存草稿、送審、核准與重開後皆完整保留。

最低測試：2/5 人指派、重複姓名、無效帳號、混合分隔符、舊檔相容。

## 03. WBS 驗證訊息缺少可辨識資訊

| 來源列 | 27 | 分類 | 專案管理｜改善建議｜中 |
| --- | --- | --- | --- |

原始問題：錯誤僅顯示第 X 筆，無法快速定位 WBS 編號或名稱。

目前判定：目前錯誤訊息主要依陣列索引產生。

根因／缺口：驗證層未攜帶來源列、WBS code 與 title 的結構化定位資訊。

修補／設計：錯誤格式統一為「Excel 第 N 列／WBS 編號／工作名稱／欄位／原因」；預覽可點擊並聚焦對應列。

影響元件：WBS validator、匯入預覽、送審錯誤 UI

驗收條件：每個錯誤至少含來源列與 WBS 編號或名稱，點擊後可定位欄位。

最低測試：缺日期、缺名稱、工時錯誤、多人員解析錯誤、重複編號。

## 04. WBS 合併儲存格造成空白

| 來源列 | 28 | 分類 | 專案管理｜改善建議｜中 |
| --- | --- | --- | --- |

原始問題：Excel 使用合併儲存格時，除左上角外的列被解析為空值。

目前判定：目前採 sheet_to_json，未展開 !merges。

根因／缺口：SheetJS 對合併區只保留左上角值。

修補／設計：解析前依 !merges 向下展開安全欄位；跨工作項目或會改變語意的合併區列為警告/錯誤；預覽標示補值來源。

影響元件：WBS Excel parser、預覽警告、匯入範本規範

驗收條件：相同群組欄位可正確補值；跨項目合併不會靜默產生錯誤 WBS。

最低測試：單欄縱向合併、多欄合併、跨父子項目、空左上角、無合併檔。

## 05. 未核准或退回 WBS 阻擋刪除

| 來源列 | 32 | 分類 | 專案管理｜Bug｜中 |
| --- | --- | --- | --- |

原始問題：專案有未核准或退回 WBS 時無法刪除，使用者不知道如何處理。

目前判定：現有系統有封存、還原與 Platform Owner 永久刪除路徑。

根因／缺口：刪除、封存與關聯完整性被混為同一操作。

修補／設計：一般使用者只提供可復原的封存；Platform Owner 可在列出關聯阻擋與輸入原因後永久刪除；未核准 WBS 不阻擋封存。

影響元件：專案生命週期 API、列表/詳情操作、稽核歷程

驗收條件：所有允許角色均可封存；永久刪除只限 Platform Owner 且留下原因與影響清單。

最低測試：草稿/退回/核准 WBS、已有工時/議題/附件、封存還原、永久刪除權限。

## 06. WBS 工期為 0 時送審失敗

| 來源列 | 34 | 分類 | 專案管理｜Bug｜緊急 |
| --- | --- | --- | --- |

原始問題：章節或里程碑工期為 0，系統卻以缺少欄位阻擋送審。

目前判定：目前 level>0 且 estimatedHours<=0 會被一致阻擋。

根因／缺口：資料模型沒有區分標題、工作與里程碑。

修補／設計：新增 itemType：heading、task、milestone；heading/milestone 允許 0，task 必須大於 0；舊資料依層級與工時遷移推定。

影響元件：WBS schema、匯入/編輯/驗證、甘特圖與排程

驗收條件：章節與里程碑可為 0；一般工作仍需正工時；錯誤訊息明確指出規則。

最低測試：三種 itemType、舊資料遷移、0/負值/小數工時、送審與核准。

## 07. 議題狀態更新發生錯誤

| 來源列 | 35 | 分類 | 專案管理｜Bug｜中 |
| --- | --- | --- | --- |

原始問題：在 WBS 畫面更新議題狀態時失敗，畫面缺少可理解的回饋。

目前判定：router 更新可能混用一般欄位與 $unset，UI 亦缺少完整 onError。

根因／缺口：Mongo 更新文件不原子，且議題權限沿用 WBS 編輯權限。

修補／設計：改成單一 $set/$unset 原子更新；建立 canManageIssue 能力；前端樂觀更新失敗時回復原值並顯示錯誤。

影響元件：Issue model/router、WBS 議題元件、權限服務

驗收條件：合法角色可更新；失敗時資料不半套、UI 回復且顯示原因；歷程記錄前後狀態。

最低測試：各狀態轉換、清除可選欄位、無權限、並行更新、資料庫錯誤。

## 08. 議題需支援外部連結

| 來源列 | 36 | 分類 | 專案管理｜改善建議｜中 |
| --- | --- | --- | --- |

原始問題：議題希望可連到 DevOps、SharePoint 或客戶系統。

目前判定：Issue 尚無標準外部 URL/標籤欄位。

根因／缺口：議題資料只保存文字內容。

修補／設計：新增 externalUrl 與 externalLabel；只允許 https；列表與詳情以新分頁開啟並加 rel=noopener；匯出包含連結。

影響元件：Issue schema/router/UI/匯出

驗收條件：可新增、修改、移除有效 https 連結；不合法協定被拒絕；顯示安全且可存取。

最低測試：https、http、javascript、超長 URL、無標籤、自訂標籤與匯出。

## 09. M365 關鍵字搜尋不完整

| 來源列 | 37 | 分類 | 專案管理｜Bug｜高 |
| --- | --- | --- | --- |

原始問題：輸入 M365 等部分關鍵字時，預期專案未完整出現。

目前判定：目前主要依 Mongo $text，部分字串與中英混合的行為不穩定。

根因／缺口：全文索引採詞彙切割，不保證子字串命中。

修補／設計：對 code/title/customer/sales 欄位採 escaped case-insensitive regex；必要時保留全文索引做排名，不讓其成為唯一過濾條件。

影響元件：projects search query、索引、列表搜尋

驗收條件：M365、365、大小寫與中文字串皆能穩定部分比對，特殊字元不造成錯誤或注入。

最低測試：M365/365、客戶中文、括號/星號、空白、長字串與效能。

## 10. 專案搜尋加入客戶與業務

| 來源列 | 38 | 分類 | 專案管理｜改善建議｜高 |
| --- | --- | --- | --- |

原始問題：希望可依客戶、業務姓名或部門尋找專案。

目前判定：目前搜尋欄位不足。

根因／缺口：查詢只聚焦專案代碼與標題。

修補／設計：搜尋範圍擴充 projectCode、title、customerName、salesRep、salesDepartment，回傳命中欄位供 UI 提示。

影響元件：projects router、ServiceRequest 索引、搜尋 UI

驗收條件：任一欄位部分比對皆命中，權限過濾仍先於結果顯示。

最低測試：五欄命中、跨欄相同值、無權限專案、分頁排序與效能。

## 11. 建立者移交後仍應可查看專案

| 來源列 | 39 | 分類 | 專案總表｜權限調整｜高 |
| --- | --- | --- | --- |

原始問題：專案建立者移交負責人後，仍需保留查看權。

目前判定：查詢條件已有 createdById，但需鎖定整體 canViewProject 行為。

根因／缺口：可見性與可編輯性未清楚分層。

修補／設計：建立者永久保留唯讀；新的 Owner/PM/成員依角色取得編輯權；封存後沿用相同可見性。

影響元件：專案權限服務、列表/詳情/匯出

驗收條件：建立者移交後可查看但不可越權修改；API 與 UI 一致。

最低測試：建立者、原 Owner、新 Owner、PM、成員、非成員與封存專案。

## 12. 專案詳情缺少狀態與封存操作

| 來源列 | 42 | 分類 | 專案管理｜改善建議｜中 |
| --- | --- | --- | --- |

原始問題：列表有狀態/封存入口，但進入專案詳情後找不到。

目前判定：列表與網格已有部分操作，詳情頁未共用。

根因／缺口：生命週期操作散落在不同頁面。

修補／設計：建立共用 ProjectLifecycleActions；列表、網格與詳情共用權限、確認對話框與 mutation。

影響元件：專案列表/詳情、共用元件、生命週期 API

驗收條件：三個入口能力一致；操作後快取同步刷新；無權限時不顯示或唯讀說明。

最低測試：狀態轉換、封存/還原、取消、API 失敗與多頁快取。

## 13. 專案刪除入口與規則不清

| 來源列 | 43 | 分類 | 專案管理｜Bug｜中 |
| --- | --- | --- | --- |

原始問題：使用者認為沒有刪除功能。

目前判定：列表只有 Platform Owner 永久刪除，詳情頁缺少一致入口。

根因／缺口：將高風險永久刪除視為一般刪除，且 UI 命名不清。

修補／設計：一般角色顯示「封存」；Platform Owner 額外顯示「永久刪除」，必須二次確認、輸入原因並先顯示阻擋關聯。

影響元件：ProjectLifecycleActions、delete preview API、稽核

驗收條件：使用者能辨識封存與永久刪除差異，永久刪除不可誤觸。

最低測試：角色矩陣、關聯阻擋、原因必填、刪除後查詢與稽核。

## 14. 未核准 WBS 不應出現在排程

| 來源列 | 44 | 分類 | 排程行事曆｜Bug｜高 |
| --- | --- | --- | --- |

原始問題：草稿或退回的 WBS 工作出現在排程行事曆。

目前判定：新 schedule router 與舊 assignment 查詢已偏向 latest approved WBS，需清理衍生舊資料。

根因／缺口：歷史排程區塊可能源自未核准版本且未在版本變更時失效。

修補／設計：所有來源統一呼叫 getEffectiveWbs；核准版變更時重新比對並標示 stale block，由管理者確認更新/移除。

影響元件：schedule router、ScheduleBlock、WBS 核准事件、行事曆 UI

驗收條件：只有有效核准 WBS 可建立/顯示排程；既有 stale block 有明確處理狀態。

最低測試：草稿、退回、首版核准、新版核准、封存專案與 stale 清理。

## 15. 排程日期與實際工作日分離

| 來源列 | 45 | 分類 | 排程行事曆｜改善建議｜高 |
| --- | --- | --- | --- |

原始問題：WBS 計畫起迄不等於人員實際執行日，希望能在行事曆另行安排。

目前判定：ScheduleBlock 架構已允許獨立日期；實際發生資料來自工時。

根因／缺口：原畫面把計畫、資源排程與實際工時混成單一日期。

修補／設計：定義三層：WBS 計畫基線、ScheduleBlock 資源安排、Timesheet 實際；畫面可切換並顯示差異，不回寫覆蓋基線。

影響元件：ScheduleBlock、行事曆、工時彙整、報表

驗收條件：同一 WBS 可跨多日/多人安排；實際工時獨立呈現；基線不被拖曳操作改寫。

最低測試：跨日、拆段、多人、時區、工時偏差、WBS 改版與衝突。

## 16. 跨部門商機共同管理

| 來源列 | 46 | 分類 | 商機管理｜流程設計｜未填 |
| --- | --- | --- | --- |

原始問題：同一商機可能由多個部門共同推進，需要各部門責任與金額。

目前判定：目前 Opportunity 主要是單一主檔與單一負責關係。

根因／缺口：主檔層級不足以表達跨部門階段、負責人與預估分攤。

修補／設計：採一個商機主檔加 OpportunityDepartmentParticipation；每部門保存 owner、stage、amount、probability、products、notes；主 Owner 控制共用欄位。

影響元件：新 participation model/router、商機詳情、權限與歷程

驗收條件：部門只能維護自身參與資料；主 Owner 可檢視彙總；總金額規則明確且不重複計算。

最低測試：新增/移除部門、跨部門權限、金額彙總、主檔關閉/重開與稽核。

## 17. 商機與專案改為多對多

| 來源列 | 47 | 分類 | 商機管理｜功能新增｜高 |
| --- | --- | --- | --- |

原始問題：一個商機可能產生多個專案，專案也可能整併多個商機。

目前判定：ServiceRequest.opportunityId 的 partial unique index 形成 1:1 限制。

根因／缺口：關聯被嵌在專案欄位，無法保存多來源、角色或分攤。

修補／設計：新增 OpportunityProjectLink，保存 opportunityId、projectId、relationType、allocationAmount、isPrimary；移除唯一索引，保留 legacy opportunityId 過渡讀取並提供回填 migration。

影響元件：新 model/router、商機/專案詳情、轉換流程、遷移與索引

驗收條件：可雙向新增/移除多筆關聯；不可重複；權限與歷程完整；舊關聯全數回填。

最低測試：1:N、N:1、重複、主關聯、刪除阻擋、遷移冪等與權限。

## 18. 產品分類、產品線與產品主檔整合

| 來源列 | 49 | 分類 | 商機管理｜改善建議｜高 |
| --- | --- | --- | --- |

原始問題：商機產品需依分類與產品線管理，不應只保存文字。

目前判定：ProductCategory 已有多層結構，但 Opportunity 仍以 productNames 字串為主。

根因／缺口：分類主檔與交易資料尚未建立 ID 關聯。

修補／設計：商機保存 productCategoryIds/productIds；顯示時由 ancestry 產出分類、產品線與產品名稱；舊文字先比對回填，無法比對者標記待清理。

影響元件：Opportunity schema、產品目錄、商機表單/匯入/匯出

驗收條件：選擇產品後可追溯完整分類路徑；主檔改名不需批次改交易資料。

最低測試：多層分類、多產品、停用產品、改名、舊字串遷移與無法比對。

## 19. Excel 欄名不應顯示 M365/Azure/Security 核准

| 來源列 | 50 | 分類 | 商機管理｜改善建議｜低 |
| --- | --- | --- | --- |

原始問題：匯出欄位名稱像是三種產品核准，與實際產品分類需求不符。

目前判定：opportunityExcel.ts 確實輸出三個舊核准欄名。

根因／缺口：舊版固定產品線欄位未隨產品目錄改版。

修補／設計：改為「產品分類／產品線／產品」三欄；若仍需核准，另列「產品審核狀態」；匯入保留舊欄名 alias 一個過渡版本。

影響元件：商機 Excel 匯入/匯出、範本與說明

驗收條件：新檔無誤導欄名；舊檔仍可匯入且顯示淘汰警告。

最低測試：新舊欄名、空產品、多產品、中文分隔符與 round-trip。

## 20. 售前預估與報價金額分開

| 來源列 | 52 | 分類 | 商機管理｜功能新增｜高 |
| --- | --- | --- | --- |

原始問題：售前預估、正式報價及最終成交金額需獨立保存。

目前判定：模型已有 presalesAmount、quotedAmount、finalDealAmount。

根因／缺口：需確認各狀態與畫面不會互相覆寫。

修補／設計：明確三欄的可編輯角色、幣別、版本與狀態；報價更新不覆蓋售前預估，成交後保留原始報價。

影響元件：Opportunity、報價流程、表單、報表與歷程

驗收條件：三種金額可獨立追蹤，變更有歷程，報表欄位定義一致。

最低測試：各階段修改、零值、幣別、成交/失單、匯入匯出與歷程。

## 21. 商機成功機率

| 來源列 | 53 | 分類 | 商機管理｜功能新增｜中 |
| --- | --- | --- | --- |

原始問題：需要依階段提供成功機率並允許授權人員調整。

目前判定：已有 0/20/.../100 機率及狀態預設。

根因／缺口：需鎖定自動預設與人工覆寫的優先順序。

修補／設計：狀態變更套用預設，人工覆寫後標記 override；再變更狀態時提示保留或重設；保存調整原因。

影響元件：Opportunity、狀態流程、商機表單、預測報表

驗收條件：預設與人工值可辨識，0–100 驗證一致，所有變更可追溯。

最低測試：狀態預設、人工覆寫、邊界值、關閉/重開與報表加權。

## 22. 已結案商機重新開啟

| 來源列 | 54 | 分類 | 商機管理｜流程設計｜中 |
| --- | --- | --- | --- |

原始問題：誤關閉或重新洽談時，需要重新開啟商機。

目前判定：目前多依 Platform Owner override，缺少正式重開動作。

根因／缺口：一般狀態更新未保存重開原因及返回狀態。

修補／設計：新增 reopenOpportunity；限管理者/主 Owner 授權角色；原因必填；預設回到最後一個非終結狀態，也可選合法階段。

影響元件：opportunities router、狀態歷程、商機詳情

驗收條件：重開後資料與關聯保留，原因、操作者、原/新狀態完整記錄。

最低測試：won/lost/cancelled、無原因、無權限、多次重開、機率與認列影響。

## 23. 商機商業歷程

| 來源列 | 55 | 分類 | 商機管理｜功能新增｜高 |
| --- | --- | --- | --- |

原始問題：需要追蹤商機關鍵欄位、狀態、金額與關聯異動。

目前判定：已有 BusinessHistoryEvent 及歷程 UI/匯出。

根因／缺口：需補齊所有 mutation 的事件覆蓋與欄位遮罩。

修補／設計：建立統一 event writer；涵蓋狀態、機率、金額、產品、部門、專案關聯、重開與認列；敏感欄位依權限遮罩。

影響元件：BusinessHistoryEvent、所有商機 mutation、歷程 UI/匯出

驗收條件：指定事件均有 before/after、actor、time、reason；查詢依商機權限過濾。

最低測試：各 mutation 事件、批次匯入、無變更不寫事件、敏感欄位與匯出。

## 24. 專案商業歷程

| 來源列 | 56 | 分類 | 專案管理｜功能新增｜中 |
| --- | --- | --- | --- |

原始問題：專案也需要與商機一致的關鍵異動歷程。

目前判定：已有 getBusinessHistory 與 UI 基礎。

根因／缺口：生命週期、關聯與金額 carry-over 尚未全數寫入。

修補／設計：共用 business history writer；補狀態、Owner/PM、封存、WBS 版本、商機關聯、金額與文件版本事件。

影響元件：projects router、BusinessHistoryEvent、專案詳情

驗收條件：主要商業欄位變更皆可追溯且無權限者不可查閱。

最低測試：權責移交、封存還原、WBS 核准、關聯、金額與文件版本。

## 25. 售前認列與調整

| 來源列 | 57 | 分類 | 商機管理｜功能新增｜高 |
| --- | --- | --- | --- |

原始問題：售前投入需可認列、調整、沖回與鎖帳。

目前判定：RecognitionCenter 與服務已有系統金額、認列金額、調整、沖回、鎖定基礎。

根因／缺口：需以期間、權限及不可變更紀錄完成閉環。

修補／設計：採 append-only ledger；鎖帳後只能以反向分錄更正；所有調整需原因與核准資訊；報表由 ledger 聚合。

影響元件：Recognition models/services、認列中心、報表與權限

驗收條件：鎖帳資料不可直接改寫；調整與沖回可完整對帳；期間彙總一致。

最低測試：認列、調整、沖回、鎖帳、跨月、重複提交、權限與總額平衡。

## 26. 商機報價／成交金額帶入專案

| 來源列 | 58 | 分類 | 專案管理｜流程設計｜中 |
| --- | --- | --- | --- |

原始問題：商機轉專案時，希望自動帶入報價或成交金額。

目前判定：單一 accepted quote 轉換已有部分帶值。

根因／缺口：多商機來源時缺少彙總與主來源規則。

修補／設計：單一來源自動帶入 finalDealAmount，無成交值則用 accepted quotedAmount；多來源顯示逐筆金額，使用者確認總和/分攤，不可靜默加總。

影響元件：商機轉專案、OpportunityProjectLink、專案金額、歷程

驗收條件：單來源一致自動；多來源必須確認且保存採用明細與操作者。

最低測試：單來源、多來源、不同幣別、缺金額、重複轉換與後續商機改價。

## 27. 文件與匯入檔版本管理

| 來源列 | 59 | 分類 | 專案管理｜功能新增｜中 |
| --- | --- | --- | --- |

原始問題：附件與 WBS 原始匯入檔需要版本關係與可追溯性。

目前判定：WBS 有版本與資料歷程；附件尚無邏輯文件版本鏈。

根因／缺口：目前每個附件只是獨立檔案。

修補／設計：附件新增 logicalDocumentId、versionNumber、replacesAttachmentId、status(active/superseded)；SharePoint 原生版本保留，PMPS 存索引與業務關聯；WBS 可選保存原始來源檔。

影響元件：Attachment model/storage、專案附件 UI、WBS import、歷程

驗收條件：可看到同一文件所有版本、目前有效版及替代關係；舊版不可被無痕覆寫。

最低測試：新增版本、還原查看、刪除限制、SharePoint 版本、WBS 來源檔與權限。

## 28. 派工匯入找不到公司

| 來源列 | 60 | 分類 | 公司管理｜Bug｜中 |
| --- | --- | --- | --- |

原始問題：匯入派工案件後，客戶名稱存在於案件但公司主檔查不到。

目前判定：import-open-dispatch-cases.ts 寫入 ServiceRequest，未保證 upsert Company。

根因／缺口：外部案件匯入與公司主檔同步分離。

修補／設計：匯入前呼叫 ensureCompanyByName；新增 sourceSystem/sourceId 做冪等識別；同名比對正規化並記錄衝突供人工合併。

影響元件：派工匯入 script、Company schema/service、匯入報告

驗收條件：每個有效客戶均有公司主檔；重跑不重複；同名衝突不會自動誤合併。

最低測試：首次/重跑、空客戶、大小寫/全半形、同名不同來源與匯入失敗回復。

## 29. 公司操作按鈕無作用

| 來源列 | 61 | 分類 | 公司管理｜Bug｜高 |
| --- | --- | --- | --- |

原始問題：畫面顯示編輯或刪除按鈕，但點擊後無反應或無錯誤。

目前判定：UI 可能無條件顯示；server update 限 admin/manager、delete 限 Platform Owner；mutation 缺 onError。

根因／缺口：前端能力顯示與後端角色矩陣不同步。

修補／設計：由 capability API 驅動按鈕；管理者可編輯/停用，Platform Owner 才可永久刪除；所有 mutation 顯示成功/錯誤並刷新快取。

影響元件：CompaniesPage、companies router、權限/通知

驗收條件：看得到的按鈕必可執行；不可執行者顯示唯讀說明；錯誤可理解。

最低測試：角色矩陣、停用/啟用、刪除關聯阻擋、網路錯誤與快取。

## 30. 商機建立的公司未出現在匯出

| 來源列 | 62 | 分類 | 公司管理｜Bug｜中 |
| --- | --- | --- | --- |

原始問題：由商機流程新增的公司，在公司匯出中缺漏。

目前判定：商機建立已呼叫 ensureCompanyByName，companies.exportList 看似全量查詢，需整合驗證。

根因／缺口：可能是非同步建立、封存/來源過濾或匯出快照條件差異。

修補／設計：公司建立與商機寫入同一服務流程；匯出重用列表 filter builder；加入來源欄與建立時間供核對。

影響元件：Opportunity create、Company service、companies export

驗收條件：透過商機新建公司後立即可搜尋並出現在相同條件匯出。

最低測試：新公司、既有公司、同名正規化、封存、來源篩選與匯出 round-trip。

## 31. 公司列表可調整每頁筆數

| 來源列 | 63 | 分類 | 公司管理｜改善建議｜低 |
| --- | --- | --- | --- |

原始問題：目前固定每頁 100 筆，希望可選擇顯示筆數。

目前判定：server 已支援 page/limit；UI 固定 PAGE_SIZE=100。

根因／缺口：前端未提供選擇器與偏好保存。

修補／設計：提供 20/50/100；切換時回到第 1 頁；偏好保存 localStorage；顯示總筆數與頁碼。

影響元件：CompaniesPage、分頁 query/cache key

驗收條件：切換後查詢與頁碼正確，重開瀏覽器保留偏好，無超出頁面。

最低測試：20/50/100、最後一頁、搜尋後切換、刪除後總頁數、偏好損毀。

# 4. 資料模型與遷移設計

WBSItem.itemType：heading | task | milestone；舊資料若 estimatedHours>0 推定 task，否則依 children/level 推定 heading 或 milestone。

OpportunityDepartmentParticipation：opportunityId + departmentId 唯一；包含 ownerId、stage、amount、probability、productIds、notes、active。

OpportunityProjectLink：opportunityId + projectId 唯一；包含 relationType、allocationAmount、currency、isPrimary、createdById。

Attachment version chain：logicalDocumentId + versionNumber 唯一；replacesAttachmentId 指向前版，status 為 active/superseded。

Issue external link：externalUrl、externalLabel；server 僅接受 https 並限制長度，輸出時 URL encoding。

Company external identity：sourceSystem + sourceId partial unique；normalizedName 只做候選比對，不直接作全球唯一鍵。

## 4.1 遷移次序

部署可選欄位與新集合，不先建立會失敗的唯一索引。

執行 dry-run，輸出衝突清單並由負責人確認例外。

回填 WBS itemType、商機專案連結、產品 ID、公司來源與附件版本。

應用切換為雙讀新舊、只寫新模型；監控缺漏率與錯誤率。

完成資料對帳後建立索引；再移除 opportunityId 唯一限制與其他 legacy 寫入。

# 5. 分階段實作路線圖

## P0｜阻斷與安全修補

範圍：#6 WBS itemType、#7 議題原子更新、#9 搜尋、#14 核准 WBS 排程、#29 公司按鈕權限

離場門檻：核心回歸、權限矩陣及錯誤復原通過

## P1｜核心資料模型

範圍：#2、#10、#11、#15–#18、#20、#23、#25

離場門檻：遷移 dry-run 零未解衝突、整合測試與歷程對帳通過

## P2｜完整體驗與治理

範圍：#1、#3–#5、#8、#12–#13、#19、#21–#22、#24、#26–#28、#30–#31

離場門檻：UAT 完成、操作文件、監控與回復腳本就緒

# 6. 測試、發布與回復策略

## 6.1 自動化測試

單元測試：validation、permission、search escaping、amount carry-over、history event writer。

整合測試：商機—專案 N:N、部門參與、WBS 匯入/送審/核准、公司匯入/匯出、認列 ledger。

前端測試：按鈕 capability、錯誤 toast/rollback、分頁偏好、合併儲存格預覽與連結安全。

遷移測試：空資料、正常資料、衝突資料、重跑、部分失敗續跑與索引建立。

## 6.2 發布與監控

以 feature flags 控制 N:N、跨部門參與與附件版本鏈；先限管理角色試用。

監控 mutation error rate、授權拒絕率、migration conflict、history event 缺漏與排程 stale blocks。

發布前備份相關集合與索引定義；回復時關閉新寫入旗標，保留新集合，不刪除已產生資料。

UAT 以本文件 31 個編號逐項簽核，任何例外必須記錄決策與替代驗收。

# 附錄 A：來源列號對照

| 編號 | Excel 列 | 模組 | 項目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25 | 專案管理 | SR 專案經理預設值未帶入 |
| 2 | 26 | 專案管理 | WBS Excel 匯入多人指派遺失 |
| 3 | 27 | 專案管理 | WBS 驗證訊息缺少可辨識資訊 |
| 4 | 28 | 專案管理 | WBS 合併儲存格造成空白 |
| 5 | 32 | 專案管理 | 未核准或退回 WBS 阻擋刪除 |
| 6 | 34 | 專案管理 | WBS 工期為 0 時送審失敗 |
| 7 | 35 | 專案管理 | 議題狀態更新發生錯誤 |
| 8 | 36 | 專案管理 | 議題需支援外部連結 |
| 9 | 37 | 專案管理 | M365 關鍵字搜尋不完整 |
| 10 | 38 | 專案管理 | 專案搜尋加入客戶與業務 |
| 11 | 39 | 專案總表 | 建立者移交後仍應可查看專案 |
| 12 | 42 | 專案管理 | 專案詳情缺少狀態與封存操作 |
| 13 | 43 | 專案管理 | 專案刪除入口與規則不清 |
| 14 | 44 | 排程行事曆 | 未核准 WBS 不應出現在排程 |
| 15 | 45 | 排程行事曆 | 排程日期與實際工作日分離 |
| 16 | 46 | 商機管理 | 跨部門商機共同管理 |
| 17 | 47 | 商機管理 | 商機與專案改為多對多 |
| 18 | 49 | 商機管理 | 產品分類、產品線與產品主檔整合 |
| 19 | 50 | 商機管理 | Excel 欄名不應顯示 M365/Azure/Security 核准 |
| 20 | 52 | 商機管理 | 售前預估與報價金額分開 |
| 21 | 53 | 商機管理 | 商機成功機率 |
| 22 | 54 | 商機管理 | 已結案商機重新開啟 |
| 23 | 55 | 商機管理 | 商機商業歷程 |
| 24 | 56 | 專案管理 | 專案商業歷程 |
| 25 | 57 | 商機管理 | 售前認列與調整 |
| 26 | 58 | 專案管理 | 商機報價／成交金額帶入專案 |
| 27 | 59 | 專案管理 | 文件與匯入檔版本管理 |
| 28 | 60 | 公司管理 | 派工匯入找不到公司 |
| 29 | 61 | 公司管理 | 公司操作按鈕無作用 |
| 30 | 62 | 公司管理 | 商機建立的公司未出現在匯出 |
| 31 | 63 | 公司管理 | 公司列表可調整每頁筆數 |

完